## Slide 1
MIJA SALUD
Ingeniería en Informática
Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas, Yasna Vivar.
Docente: Fernando Herrera
Fecha: 25/10/2025
STATUS

## Slide 2
ÍNDICE
3. Compromisos pasados
4. En proceso
5. Avance del proyecto
6. Logros de la semana
7. Evidencia app
8. Desvíos
9. Compromisos

## Slide 3
COMPROMISOS PASADOS
  Realizar diagramas (arquitectura, diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de despliegue, diagrama de componentes, diagrama de paquetes, diagrama de comunicación, vistas 4+1, etc)
  Ajustes de estilos CSS
  Pruebas de botones, login, etc.
  Capturas de pantalla para validación visual

## Slide 4
EN PROGRESO

## Slide 5
AVANCE DEL PROYECTO
Sprint 1: 3 semanas (LISTO)
Sprint 2: 4 semanas (LISTO)
Sprint 3: 2 semanas (LISTO)
Sprint 4: 2 semanas (LISTO)
Sprint 5: 2 semanas (En progreso)
Sprint 6: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 7: 1 semana (PENDIENTE)

## Slide 6
LOGROS DE LA SEMANA
  Cumplir con los diagramas que faltaban.
  Obtener evidencia de la app (capturas de pantalla).

## Slide 8
DESVÍOS
  Esta semana se trabajó exitosamente y no hubieron desvíos, por lo que estamos al día.

## Slide 9
COMPROMISOS
  Pruebas entre app y web con casos simulados
  Evaluación del cumplimiento de requerimientos funcionales
  Redacción del informe de pruebas
  Ajustes en la lógica de triage y conexión entre categorización y mapa
  ...