## Slide 1
MIJA SALUD
Ingeniería en Informática
Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas, Yasna Vivar.
Docente: Fernando Herrera
Fecha: 22/11/2025
STATUS

## Slide 2
ÍNDICE
1. Compromisos pasados
2. En proceso
3. Avance del proyecto
4. Logros de la semana
5. Desvíos
6. Compromisos

## Slide 3
COMPROMISOS PASADOS
  Integración del informe completo
  Redacción de conclusiones y recomendaciones
  Validación del cumplimiento de objetivos
  Verificación de consistencia entre mockups, funcionalidades implementadas y lo documentado

## Slide 4
EN PROGRESO

## Slide 5
AVANCE DEL PROYECTO
Sprint 1: 3 semanas (LISTO)
Sprint 2: 4 semanas (LISTO)
Sprint 3: 2 semanas (LISTO)
Sprint 4: 2 semanas (LISTO)
Sprint 5: 2 semanas (LISTO)
Sprint 6: 2 semanas (LISTO)
Sprint 7: 1 semana (En Progreso)

## Slide 6
LOGROS DE LA SEMANA
El equipo logró una reunión de planning para afinar detalles y pulir el proyecto.

## Slide 7
DESVÍOS
Esta semana se trabajó exitosamente, por lo que no hubieron desvíos.

## Slide 8
COMPROMISOS
  Revisión final de estilo, ortografía y formato
  Preparación para defensa oral
  Cierre de actividades y entrega del documento final