## Slide 1
MIJA SALUD
Ingeniería en Informática
Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas, Yasna Vivar.
Docente: Fernando Herrera
Fecha: 20/09/2025
STATUS

## Slide 2
ÍNDICE
1. Compromisos pasados
2. En proceso
3. Avance del proyecto
4. Logros de la semana
5. Desvíos
6. Compromisos

## Slide 3
COMPROMISOS PASADOS
  Análisis y configuración inicial
  Desarrollo de la función de localización
  Automatización de centros de salud
  Integración con flujo del sistema
  Pruebas y documentación

## Slide 4
EN PROGRESO

## Slide 5
AVANCE DEL PROYECTO
Sprint 1: 3 semanas (LISTO)
Sprint 2: 4 semanas (LISTO)
Sprint 3: 2 semanas (En Progreso)
Sprint 4: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 5: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 6: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 7: 1 semana (PENDIENTE)

## Slide 6
LOGROS DE LA SEMANA
Se logró la función de localización exitosamente, es un logro ya que costó un poco realizarla.

## Slide 7
DESVÍOS
En un comienzo costó incorporar la función de localización pero con varios intentos se logró.

## Slide 8
COMPROMISOS
  Conexión completa entre app móvil y backend
  Lectura y escritura de datos a MongoDB
  Integración de datos en tiempo real
  Ajustes visuales en interfaz según mockups
  Configuración de despliegue en Railway