Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase he avanzado en la definición y desarrollo del proyecto APT orientado al ámbito de la salud, enfocado en el análisis de información, estadísticas y datos relevantes para optimizar la gestión de pacientes y profesionales. He cumplido con los objetivos de levantamiento de requerimientos, diseño de prototipos y modelamiento de base de datos, aplicando metodologías ágiles para la planificación y seguimiento del trabajo. |
| --- | --- |
| Objetivos | General: Desarrollar una solución tecnológica que permita mejorar la gestión de información en el área de salud. Específicos: - Diseñar una base de datos que centralice la información de pacientes, citas y profesionales. - Desarrollar prototipos de interfaz que faciliten la visualización de información relevante. - Aplicar buenas prácticas de QA para asegurar la calidad del sistema. |
| Metodología | Se ha aplicado la metodología Scrum, con iteraciones cortas y entregas parciales. Cada sprint incluye actividades de planificación, desarrollo y revisión del avance. |
| Evidencias de avance | Documento de requerimientos. Prototipo de interfaz. Modelo de base de datos. Estas evidencias reflejan el avance y la correcta aplicación de herramientas propias de la ingeniería en informática. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o Unidad | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| Diseño de base de datos | Modelamiento entidad-relación | Diagrama ER, MySQL Workbench – Mongo DB | 1 semana | Bárbara Poblete | Sin dificultades | Completado | — |
| Diseño de prototipos | Creación de interfaz en Figma | Figma | 1 semana | Yasna Vivar | Avance estable | En curso | — |
| QA y pruebas funcionales | Pruebas en prototipo | Casos de prueba | 1 semana | Valentina Rojas | Pendiente por definir casos | No iniciado | Planificar pruebas |
| Gestión ágil | Seguimiento del proyecto | Trello, Scrum Board | Continuo | Bárbara Poblete - Valentina Rojas - Yasna Vivar | Avance constante | En curso | Ajuste menor de plazos |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores facilitadores: Buena planificación, conocimiento previo en diseño y análisis de datos, uso de metodologías ágiles. Factores dificultadores: Limitación de tiempo en la ejecución de pruebas funcionales. Actividades ajustadas: Se decidió extender el plazo para la etapa de QA y pruebas. Estrategias: Reasignar tiempo y priorizar actividades críticas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto no ha sido necesario eliminar actividades, ya que la planificación inicial ha permitido avanzar de forma ordenada. Sin embargo, se ajustó la duración de la etapa de pruebas de calidad (QA) debido a la necesidad de contar con más tiempo para la creación y validación de casos de prueba, así como para realizar revisiones funcionales del prototipo. El ajuste se realizó para asegurar la calidad y confiabilidad del sistema, garantizando que cumpla con los requerimientos definidos y evitando errores en la fase final. Este cambio fue posible gracias a una buena planificación previa, el uso de herramientas ágiles y la constante autoevaluación del progreso, que facilitaron detectar la necesidad de ajustes a tiempo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La única actividad que no se ha iniciado completamente corresponde a la ejecución de las pruebas funcionales en el prototipo. El retraso se debe principalmente a la carga académica paralela y a la necesidad de ajustar los casos de prueba para asegurar una cobertura completa del sistema antes de ejecutarlos. Como estrategia para avanzar sin afectar el proyecto, se ha planificado: - Reorganizar los tiempos de trabajo semanal para dedicar sesiones exclusivas a QA. - Utilizar herramientas colaborativas (como Trello y Google Drive) para documentar los resultados y retroalimentar el avance. - Priorizar actividades críticas, centrando los esfuerzos en la validación de la funcionalidad principal del sistema antes de agregar funciones complementarias. Gracias a estas estrategias, se espera cumplir con el cronograma general del proyecto sin comprometer su calidad.