## Slide 1
MIJA SALUD
Ingeniería en Informática
Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas, Yasna Vivar.
Docente: Fernando Herrera
Fecha: 04/10/2025
STATUS

## Slide 2
EN PROGRESO

## Slide 3
AVANCE DEL PROYECTO
Sprint 1: 3 semanas (LISTO)
Sprint 2: 4 semanas (LISTO)
Sprint 3: 2 semanas (En progreso 50%)
Sprint 4: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 5: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 6: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 7: 1 semana (PENDIENTE)

## Slide 4
EXPLICACIÓN DEL DESVÍO
  Trello: Nos atrasamos con el Trello porque pensábamos que la Carta Gantt nos daba una mejor visión global del proyecto. Luego entendimos que el tablero de Trello es necesario y lo tenemos al día.

## Slide 5
ISSUES
Nos atrasamos construyendo el Trello, no lo usamos desde el inicio del proyecto por lo que la organización era con la Carta Gantt.
Ahora lo tenemos todo actualizado, sólo falta afinar detalles como imágenes, etc.

## Slide 6
COMPROMISOS
  Generar conexión entre app móvil y backend
  Lectura y escritura de datos a MongoDB
  Integración de datos en tiempo real
  Ajustes visuales en interfaz según mockups
  Configuración de despliegue
  Mejorar Modelo de Datos