## Slide 1
MIJA SALUD
Ingeniería en Informática
Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas, Yasna Vivar.
Docente: Fernando Herrera
Fecha: 23/08/2025
STATUS

## Slide 2
ÍNDICE
3. Compromisos pasados
4. En proceso
5. Avance del proyecto
6. Logros de la semana
7. Evidencia app
8. Desvíos
9. Compromisos

## Slide 3
COMPROMISOS PASADOS
  Diseño y aplicación de entrevistas a usuarios y funcionarios de salud
  Análisis de entrevistas
  Recolección de datos sobre flujo en SAPU, CESFAM y SAR (Maipú y Padre Hurtado)
  Elaboración de informe cualitativo con resultados

## Slide 4
EN PROGRESO

## Slide 5
AVANCE DEL PROYECTO
Sprint 1: 3 semanas (En Progreso)
Sprint 2: 4 semanas (PENDIENTE)
Sprint 3: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 4: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 5: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 6: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 7: 1 semana (PENDIENTE)

## Slide 6
LOGROS DE LA SEMANA
  Cada integrante del equipo se acomodó bien a sus tareas según sus capacidades.

## Slide 7
DESVÍOS
No se detectaron desvíos esta semana.

## Slide 8
COMPROMISOS
  Elaboración de requerimientos funcionales y no funcionales
  Creación de tabla de funcionalidades priorizadas
  Desarrollo de diagramas (casos de uso, flujo, arquitectura)
  Diseño de mockups preliminares
  Definición de estructura modular para frontend y backend