# ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas y Yasna Vivar
Docente: Fernando Herrera
Fecha: Noviembre, 2025

MiJa Salud: Educación Sanitaria como Clave para Reducir la Saturación Hospitalaria

Fecha de cierre: Diciembre 2025

Responsables del proyecto: Bárbara Poblete, Valentina Rojas y Yasna Vivar

Profesor guía: Fernando Herrera

- Propósito del Acta

El Acta de Cierre tiene como objetivos:

- Certificar que el proyecto completó todas las fases planificadas.

- Registrar los entregables aceptados por el profesor guía y la institución.

- Documentar riesgos, desviaciones, incidentes y las soluciones aplicadas.

- Evaluar la calidad técnica, metodológica y organizacional del proyecto.

- Formalizar la transferencia de documentación, código y resultados finales.

- Dar cierre administrativo y académico al proyecto de título.

## Introducción

Este documento formaliza el cierre del proyecto MiJa Salud, registrando resultados, desempeño, cumplimiento del alcance, gestión del equipo, lecciones aprendidas y recomendaciones futuras. Desarrollado como parte del Portafolio de Título de la carrera de Ingeniería en Informática de DUOC UC. Este proyecto tuvo como propósito aportar una solución tecnológica para orientar clínicamente a los usuarios antes de acudir a los servicios de urgencia, contribuyendo a la reducción de la saturación hospitalaria a través de educación sanitaria, precategorización, uso eficiente de la tecnología con propósito.

- Resumen Ejecutivo

MiJa Salud es una plataforma tecnológica híbrida (aplicación móvil + plataforma web + backend) diseñada para orientar a los usuarios antes de acudir a un servicio de urgencia, proporcionando:

- Precategorización clínica automatizada basada en criterios C1–C5.

- Educación sanitaria personalizada.

- Geolocalización de centros asistenciales según el nivel de urgencia.

- Historial clínico, notificaciones y seguimiento del flujo por parte de funcionarios.

El proyecto nació para abordar un problema real: la saturación hospitalaria producto de la desinformación del usuario en contextos de alta demanda. La solución integra conocimientos clínicos, ingeniería y experiencia usuaria, demostrando factibilidad técnica y social.

## Logros del Proyecto

4.1. Logros Técnicos:

- Desarrollo completo de la aplicación móvil y plataforma web conectadas mediante API REST y base de datos MongoDB.

- Implementación del algoritmo de precategorización médica automatizada basado en clasificación C1–C5.

- Integración de geolocalización para centros de salud según nivel de urgencia.

- Diseño de interfaces intuitivas y accesibles aplicando criterios de UX y accesibilidad.

- Implementación de historial clínico, notificaciones en tiempo real y gestión de flujo clínico.

4.2. Logros Metodológicos:

- Aplicación de metodología Scrum en planificación, desarrollo y validación.

- Documentación profesional completa: requerimientos, manuales, diagramas y validaciones.

- Ejecución de pruebas funcionales, integrales y validación visual.

4.3 Logros Personales y Profesionales:

- Integración de conocimientos técnicos con experiencia clínica real.

- Fortalecimiento de habilidades en análisis, desarrollo, liderazgo y autogestión.

- Aplicación del enfoque humano y social en soluciones tecnológicas.

- Evaluación del Desempeño del Proyecto

5.1. Cumplimiento del Alcance - 100%

Todas las funcionalidades comprometidas fueron desarrolladas y probadas.

5.2. Cumplimiento de Plazos - 92%

Retrasos menores derivados de integración y rediseños UX, mitigados mediante replanificación del backlog.

5.3. Calidad - 95%

Pruebas técnicas y validaciones evidenciaron un producto estable, funcional y alineado a buenas prácticas.

5.4. Gestión del Equipo - 100%

El equipo mantuvo comunicación efectiva, reparto equitativo de tareas y resolución proactiva de problemas.

5.5. Análisis de Desviaciones y Soluciones Aplicadas

Desviación 1 - Integración Frontend/Backend

Causa: Cambios en modelos y rutas.
Solución: Ajuste de endpoints, pruebas adicionales y estandarización de servicios.

Desviación 2 - UX con validaciones insuficientes

Causa: Retroalimentación tardía de usuarios.
Solución: Rediseño de formularios, mensajes de error y flujos de navegación.

Desviación 3 - Lentitud en mapa y centros de salud

Causa: Carga completa de datos.
Solución: Carga diferida, optimización de consultas y simplificación de estructuras.

Desviación 4 - Sobrecarga en backlog y redefinición de prioridades

Causa: Cambios clínicos incluidos a mitad del proyecto.
Solución: Repriorización hacia MVP funcional y redistribución de tareas.

- Gestión de Comunicaciones

- Reuniones semanales del equipo

- Sprint reviews

- Comunicación con profesor guía

- Reportes intermedios

- Herramientas usadas (Teams, Trello, GitHub, Drive)

Se aplicó un plan de comunicaciones consistente en reuniones semanales, sesiones de revisión de sprint y entrega de informes de avance. Se utilizaron herramientas digitales como GitHub Projects, Teams y Google Drive para mantener trazabilidad y transparencia.

## Problemas Detectados

| Categoría | Descripción del Problema | Solución Aplicada |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Fallas en integración entre frontend y backend. | Corrección de rutas. |
| Diseño UX/UI | Desorden visual y validaciones poco claras. | Rediseño visual y mejora de mensajes de error. |
| Datos | Persistencia duplicada y problemas de consistencia. | Optimización de modelos y validaciones en backend. |
| Rendimiento | Lenta visualización de centros en mapa. | Optimización de carga y estructuración de datos. |
| Organizacional | Extensión de tareas fuera del plazo. | Reorganización de Sprint Backlog y priorización de MVP. |

- Lecciones Aprendidas

Técnicas:

- Integrar y testear desde etapas tempranas evita fallas críticas.

- Arquitecturas modulares facilitan escalabilidad y mantenibilidad.

- La validación con usuarios reales mejora drásticamente la UX.

Metodológicas:

- Scrum permitió responder a cambios sin perder control del proyecto.

- La documentación continua reduce ambigüedades y acelera decisiones.

- La gestión de riesgos es clave en proyectos de innovación social.

Humanas y Profesionales.

- La tecnología tiene impacto real cuando conecta con necesidades sociales.

- La experiencia clínica del equipo enriqueció el diseño y la solución final.

- El trabajo colaborativo fue determinante para la calidad del producto.

- Análisis de Impacto Social

- Reducción de saturación hospitalaria

- Mejora en orientación de pacientes

- Aporte a educación sanitaria

- Tecnología con propósito

- Recomendaciones para la Continuidad del Proyecto

- Integrar interoperabilidad con MINSAL, FONASA o HIS.

- Añadir modelos de IA para predicción de urgencias y priorización.

- Desarrollar un tablero epidemiológico para centros de salud.

- Incluir teleconsulta, registro de signos vitales y triage remoto.

- Realizar pruebas de seguridad y carga para escalamiento real.

- Implementar un piloto con un CESFAM o SAPU para evaluar impacto.

## Conclusiones Finales

El proyecto MiJa Salud consolidó una propuesta innovadora que vincula programación y salud pública, integrando vocación, conocimiento técnico y compromiso social. La aplicación logra orientar, educar y acompañar al paciente antes de llegar al centro de urgencia, transformándose en una herramienta con impacto potencial real.

Este proyecto marca el cierre de una etapa académica, pero abre nuevas oportunidades de mejora e implementación. MiJa Salud representa el puente entre la programación y la salud pública, entre la vocación clínica y la ingeniería, entre la innovación y el compromiso social.

- Declaración de Cierre

Se certifica que:

- El proyecto cumplió íntegramente el alcance, requisitos y criterios de aceptación.

- Todos los entregables fueron completados y revisados.

- No existen actividades técnicas o administrativas pendientes.

- Se declara oficialmente cerrado el proyecto MiJa Salud.

Agradecimientos

A nuestro profesor guía, familiares y colaboradores que confiaron y aportaron al desarrollo del proyecto. Especial agradecimiento a quienes compartieron experiencias desde los centros de salud, ya que reflejaron la necesidad real de soluciones como MiJa Salud.

## Cierre Formal

De acuerdo con los objetivos definidos, los entregables cumplidos y la validación funcional realizada, se declara oficialmente cerrado el proyecto MiJa Salud.