## Slide 1
MIJA SALUD
Ingeniería en Informática
Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas, Yasna Vivar.
Docente: Fernando Herrera
Fecha: 01/11/2025
STATUS

## Slide 2
ÍNDICE
3. Compromisos pasados
4. En proceso
5. Avance del proyecto
6. Logros de la semana
7. Evidencia app
8. Desvíos
9. Compromisos

## Slide 3
COMPROMISOS PASADOS
  Pruebas entre app y web con casos simulados
  Evaluación del cumplimiento de requerimientos funcionales
  Redacción del informe de pruebas
  Ajustes en la lógica de triage y conexión entre categorización y mapa

## Slide 4
EN PROGRESO

## Slide 5
AVANCE DEL PROYECTO
Sprint 1: 3 semanas (LISTO)
Sprint 2: 4 semanas (LISTO)
Sprint 3: 2 semanas (LISTO)
Sprint 4: 2 semanas (LISTO)
Sprint 5: 2 semanas (En progreso 50%)
Sprint 6: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 7: 1 semana (PENDIENTE)

## Slide 6
LOGROS DE LA SEMANA
  Realizar planning para conversar sobre tareas.
  Avanzar al día con las tareas.

## Slide 7
DESVÍOS
  Esta semana se trabajó exitosamente y no hubieron desvíos, por lo que estamos al día.

## Slide 8
COMPROMISOS
  Redacción del glosario técnico y médico
  Recolección y análisis de entrevistas y encuestas
  Preparación de anexos para evidencia de levantamiento de información
  Selección de frases inspiradoras y citas para introducción y homenaje